# กำหนดการ

|  |  |
| --- | --- |
| เขียน UML ทั้งหมด | 6 - 7 พฤษจิกายน 2017 |
| เขียนโปรแกรม | 10 - 17 พฤษจิกายน 2017 |
| ทดลองใช้ / แก้บัค | 18 - 21 พฤษจิกายน 2017 |
| ส่งเอกสารแบบร่าง / Present | 22 พฤษจิกายน 2017 |
| เก็บ Feedback / แก้บัค | 23 - 28 พฤษจิกายน 2017 |
| ส่ง CD + เล่มโครงงาน | 29 พฤษจิกายน 2017 |

ปล \*CD สร้าง Folder Document , Present และ output

* Document เป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ ทั้ง docx และ png
* Present ไว้ส่งผลงานนำเสนอ (Power point)
* Output แสดงผลงาน